Budowa biurowca Podium Park w Krakowie nabiera tempa

W Krakowie w bliskim sąsiedztwie Politechniki Krakowskiej, AWF-u i Tauron Areny powstaje jeden z najnowocześniejszych i innowacyjnych biurowców w naszym kraju. Budowa Podium Park rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku, a już w listopadzie zakończono przebudowę sieci i infrastruktury technicznej oraz budowę ścian szczelinowych. Obecnie trwają prace związane z realizacją dwupoziomowego garażu podziemnego budynku A. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Już w maju 2018 roku zostanie ukończony pierwszy budynek kompleksu.

Podium Park to kompleks trzech połączonych ze sobą 11-kondygnacyjnych budynków biurowych. Całkowita powierzchnia projektu wyniesie 65,1 tys. mkw., w tym 47,6 tys. mkw. powierzchni biurowej i 3,1 tys. mkw. powierzchni usługowej. Każdy z trzech budynków będzie mógł stanowić samodzielnie funkcjonującą całość. W ramach inwestycji powstanie także ponad 800 miejsc parkingowych i ponad 300 miejsc przeznaczonych dla rowerzystów.

Kompleks będzie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych biurowców w naszym kraju. Deweloper od początku prac związanych z inwestycją prowadzi proces certyfikacji BREEAM na prestiżowym poziomie Excellent lub Outstanding. W ramach inwestycji zaplanowano szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak: wypożyczalnia ekologicznych samochodów dla najemców, 36 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (najwięcej w Polsce), szklenie okien pakietem szklanym grubości ponad 5,0 cm (znakomite parametry termiczne i akustyczne) czy liczne udogodnienia dla rowerzystów (między innymi zadaszone stojaki, szafki, natryski, mobilna stacja napraw rowerów).

Biura zostaną wyposażone w nowoczesne systemy i udogodnienia wspierające komfort pracy. Poziom hałasu w pomieszczeniach zostanie ograniczony do 40 dB, a dzięki zastosowanemu systemowi klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach będzie do 50 % więcej powietrza niż przewidują wymagania polskich norm. Wspierając wydajność administrowania miejscami pracy, zaplanowano wprowadzenie systemu Smart hot-desk, umożliwiającego zarządzanie przestrzenią biurową za pomocą smartfona i funkcję Live chat, pozwalającą na szybki i sprawny kontakt z zarządcą budynku. Na terenie kompleksu będzie działał także system czujników Beacon, wysyłający powiadomienia o wydarzeniach, udogodnieniach i promocjach w budynku.

Między budynkami zaplanowano dwa wyjątkowe, zielone dziedzińce o powierzchni 1800 mkw. każdy, które zostały zaprojektowane tak, aby były atrakcyjne przez cały rok oraz służyły aktywnemu odpoczynkowi. Przestrzeń ta zostanie wzbogacona o strefę „Urban farming”, która będzie idealnym miejscem na uprawę ziół, warzyw i owoców. Na dwukondygnacyjnych łącznikach między budynkami powstaną także dwa zielone tarasy o powierzchni 725 mkw. każdy, wyposażone w miejsca siedzące i strefy relaksu. Zaprojektowana zieleń ma za zadanie łączyć przestrzeń w harmonijną całość przy zachowaniu miejsc wydzielonych dających możliwość skupienia i wyciszenia.

Na parterze każdego z budynków zaprojektowano przestronne lobby o wysokości 7,5 m, nawiązujące stylem do lat 50-tych. Części wspólne kompleksu będą tworzyć idealną przestrzeń do nieformalnych spotkań.

Deweloperem inwestycji jest Decon Investment. Za projekt koncepcyjny i budowlany odpowiedzialna jest pracownia PRC Architekci, a za projekt wykonawczy URBA Architects. Wykonawcą stanu surowego otwartego budynku A jest Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o. Komercjalizacją obiektu zajmuje się firma doradcza CBRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nad całością projektu czuwa Zarządzający inwestycją Tebodin Poland sp. z o.o.

Podium Park powstaje w Krakowie przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Izydora Stella-Sawickiego, w pobliżu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, AWF-u, Tauron Areny. Biurowiec zlokalizowany jest w krakowskim „zagłębiu zieli i sportu”, w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych, Parku Lotników Polskich i kompleksów sportowych. Położenie inwestycji gwarantuje także szybki i łatwy dojazd do centrum miasta. W ostatnich latach stolica Małopolski wyrosła na lidera pod względem liczby pracowników zatrudnianych w sektorze usług biznesowych, wyprzedzając takie miasta jak Warszawa, Katowice czy Wrocław.